# LỘ TRÌNH THỰC NGHIỆM TIẾT KIỆM CHI PHÍ
CHO ALIGNMENTGRAPH-ISD (Q2)

Định hướng sau Sprint 1

# 1. Kết luận tổng quan

Không tiếp tục chạy full ladder theo cấu hình cũ ngay lúc này. Sprint 1 mới là giai đoạn ổn định harness; ladder chính thức chưa chạy, số liệu hiện có mới đến từ một scenario thuộc tập tune. Trong khi đó chi phí của hệ đề xuất đang cao hơn react-isd khoảng 15–55 lần và evaluator trajectory hiện chỉ nhìn 20 tool call đầu, nên chạy lớn lúc này có nguy cơ vừa tốn tiền vừa phải chạy lại.

- Mục tiêu từ thời điểm này: giảm chi phí nhưng không làm yếu thiết kế khoa học.

- Chỉ chạy chính thức sau khi đã đóng băng code, prompt, split dữ liệu, metric và cấu hình evaluator.

- Không dùng kết quả tune/debug trong bài báo.

- Không hy sinh các trục khoa học chính: model-size ladder, paired scenario analysis, alignment panel và ablation.

# 2. Thiết kế tổng thể mới

| Hạng mục | Thiết kế cũ | Thiết kế đề xuất | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Main ladder | 4 size x 3 run x 7 agent x 90 = 7,560 | 4 size x 1 run x 7 agent x 90 = 2,520 | Giữ đủ ladder, bỏ nhân 3 toàn cục |
| Ablation | 2 size x 3 run x 4 arm x 30 = 720 | 2 size x 1 run x 4 arm x 30 = 240 | Đủ kiểm cơ chế, giảm chi phí |
| Repeat | Lặp 3 lần ở mọi ô | Chỉ lặp có mục tiêu trên subset | Kiểm robustness thay vì lặp toàn bộ |
| LLM judge | 2 judge cho toàn bộ | 1 judge full + 1 judge corroboration subset | Giảm cloud cost |
| Alignment panel | Full + sensitivity rộng | Full cấu hình chính; sensitivity trên subset | Giữ RQ2, giảm chấm phụ |

Nguyên tắc thống kê: main ladder dùng deterministic decoding, fixed seed và paired analysis theo scenario; uncertainty báo bằng bootstrap 95% CI, paired Wilcoxon và Holm correction. Không dùng SD giữa 3 lần chạy làm trụ chính.

# 3. Lộ trình theo giai đoạn

## Giai đoạn 1 — Khóa lỗi kỹ thuật và chặn nguyên nhân phải chạy lại

- Bước 1. Giải quyết trajectory cap: chốt trước khi chạy lớn: hoặc tăng ngưỡng hiển thị trajectory, hoặc giữ 20 nhưng tách Trajectory thành chỉ số phụ và khai báo limitation. Không đổi cấu hình này sau code freeze.

- Bước 2. Truy stage assessment: đọc trajectory của các run tốn nhiều call để xác định nguyên nhân 25 lượt/14 read nhưng vẫn gave_up; chưa sửa tham số theo cảm tính.

- Bước 3. Tối ưu cost tối thiểu: ưu tiên adaptive batching, giảm schema/read dư thừa và đo lại STAGE_MAX_TURNS trên dữ liệu tune sau khi đã sửa nguyên nhân lãng phí.

- Bước 4. Hoàn thiện regression test: giữ các test tái hiện lỗi C1, C5, P10/P11, fallback, repair và transport; mọi lỗi đã vá phải có test chặn tái phát.

Gate để sang Giai đoạn 2: không còn lỗi parse/fallback; C1–C5 và P10/P11 ổn định; không có failure do harness; cost không còn tăng bất thường vì bug.

## Giai đoạn 2 — Canary và tune rẻ trên train_30

- Bước 1. Canary 3 scenario: chạy A0, react-isd và một arm đối chứng; không gọi cloud judge. Chỉ đọc gave_up, coverage, violation ledger, call/token/time và alignment panel self-host.

- Bước 2. Tune 10 scenario: chạy trên train_30 để ước lượng cost, kiểm stage position, kiểm model nhỏ có còn failure, và xác nhận alignment panel phân giải được khác biệt.

- Bước 3. Chạy đủ 4 ablation arm trên tune: xác nhận multi/single x graph/prose đều chạy hết budget một cách công bằng; không arm nào bị cắt chỉ vì trần.

- Bước 4. Không lấy số tune đưa vào paper: tune chỉ để chốt tham số và phát hiện lỗi; test_90 và test_30 phải giữ sạch.

Gate để sang Giai đoạn 3: 10 scenario chạy sạch; không phải sửa code chức năng; cost estimate chấp nhận được hoặc đã xác định rõ limitation.

## Giai đoạn 3 — Code freeze và preflight một lần

- Bước 1. Đóng băng phiên bản: ghi code hash, prompt hash, checkpoint, decoding setting, split file, output cap, trajectory policy, metric version và judge prompt.

- Bước 2. Khóa dữ liệu: tạo test_30 stratified, seed 42 và kiểm disjoint với train_30; test_90 giữ nguyên cho ladder.

- Bước 3. Preflight tự động: kiểm server/model/API, quota, đường dẫn output, schema, cache, resume, disk, version và estimate cost trước khi bấm chạy.

- Bước 4. Bật cache và resume: mỗi scenario/agent/size có khóa hash riêng; output đã hoàn thành không được sinh lại; judge score cũng cache theo output hash.

Quy tắc: sau code freeze chỉ rerun cell lỗi kỹ thuật thật sự; không rerun vì điểm chưa đẹp.

## Giai đoạn 4 — Main ladder chính thức

- Bước 1. Generation: chạy 4 size Qwen3.5 (0.8B, 2B, 4B, 9B) x 7 agent x 90 scenario, một lần deterministic cho mỗi ô.

- Bước 2. Primary evaluation: chấm ADDIE bằng một cloud judge cố định trên toàn bộ output; Trajectory báo riêng, không dùng làm chỉ số dẫn narrative.

- Bước 3. RQ2: chạy alignment panel cấu hình chính self-host trên toàn bộ output; giữ 6 tín hiệu phẳng, không composite hóa.

- Bước 4. Statistics: paired Wilcoxon theo scenario, bootstrap 95% CI, rank-biserial effect size, Holm correction; failure=0 là layer chính, complete-case là sensitivity.

- Bước 5. Second-judge corroboration: judge thứ hai chỉ chấm subset stratified, ưu tiên A0 + react-isd + baseline mạnh nhất, để kiểm hướng kết luận có phụ thuộc judge hay không.

Mục tiêu của giai đoạn này là: trả lời RQ1/RQ2 bằng một lần chạy chính thức sạch, không dùng lại dữ liệu tune.

## Giai đoạn 5 — Ablation và repeat có mục tiêu

- Bước 1. Ablation 2 x 2: chạy 0.8B và 4B trên test_30 với 4 arm multi/single x graph/prose; một lần deterministic trước.

- Bước 2. Readout chính: dùng coverage, violation ledger, gave_up, context behaviour, cost và alignment panel; LLM judge chỉ làm cross-check.

- Bước 3. Targeted repeat: chỉ lặp thêm trên các ô quan trọng, ví dụ A0, react-isd và baseline mạnh nhất ở 0.8B/4B trên 30 scenario.

- Bước 4. Dừng đúng lúc: nếu hướng hiệu ứng ổn định qua repeat, không mở rộng lặp sang toàn bộ ladder.

Điều kiện đủ: có bằng chứng cơ chế và robustness mà không phải nhân 3 toàn bộ 8,000+ scenario-runs.

## Giai đoạn 6 — Expert validation nhỏ và viết bài Q2

- Bước 1. Expert validation: mời 3–5 giảng viên/chuyên gia ISD đánh giá một subset đại diện; tập trung constructive alignment, tính khả thi, khả năng audit và mức cần chỉnh sửa.

- Bước 2. Đồng bộ manuscript: viết đúng kiến trúc sau pivot: 2 x 2 factorial, 16 relation, panel 6 tín hiệu; bỏ toàn bộ mô tả thiết kế cũ.

- Bước 3. Claim đúng mức bằng chứng: nhấn robustness, measurable alignment signals và auditability; không claim rẻ hơn, tốt nhất mọi chỉ số, hay chứng minh đầy đủ constructive alignment.

- Bước 4. Đóng gói reproducibility: lưu manifest, seed, split, config, output hash, score cache và script thống kê để có thể tái tạo mà không sinh lại model output.

# 4. Quyết định về từng thành phần tốn chi phí

| Thành phần | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 4 model Qwen | GIỮ trong main ladder | Đây là trục khoa học chính về model size. |
| 3 run toàn ladder | BỎ | Thay bằng deterministic + scenario-level inference + targeted repeat. |
| 2 cloud judge full | BỎ | 1 judge full; judge thứ hai trên subset để corroborate. |
| Nemotron alignment panel | GIỮ cấu hình chính full | Là trục chính của RQ2, self-host và deterministic. |
| Sensitivity star | RÚT GỌN | Chạy subset, không nhân toàn bộ cost. |
| Ablation 2 x 2 | GIỮ nhưng chỉ 2 size | Đủ kiểm cơ chế ở hai đầu deployment envelope. |
| Expert validation | THÊM NHỎ | Giá trị hơn việc chi tiền cho judge thứ hai toàn bộ. |

# 5. Checklist bắt buộc trước khi bấm chạy lớn

- Trajectory policy đã chốt và không đổi sau code freeze.

- Stage assessment không còn failure bất thường do bug.

- 4 ablation arm đều qua canary/tune.

- train_30, test_30, test_90 đã kiểm disjoint.

- Code hash, prompt hash, metric version và model checkpoint đã ghi manifest.

- Cache + resume đã kiểm thử bằng cách dừng và chạy tiếp.

- Estimate chi phí theo 10-scenario tune đã được chấp nhận.

- Không còn mô tả thiết kế cũ trong manuscript.

# 6. Kết luận

Phương án này được chọn để giảm khoảng 60–70% khối lượng generation so với thiết kế cũ, đồng thời vẫn giữ các trục khoa học cần thiết cho bài Q2: model-size ladder, paired scenario analysis, alignment panel, ablation và expert validation. Mấu chốt không phải chạy ít bằng mọi giá, mà là chỉ chạy những cell có giá trị suy luận, đóng băng hệ trước khi chạy chính thức và dùng cache/resume để tránh phát sinh rerun.