# NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ SPRINT 2

# 1. Về kết quả Sprint 2

Hai thí nghiệm chính thức đã khởi chạy nhưng bị gián đoạn vì GPU RunPod exhausted. Không ô nào đủ scenario; dữ liệu dở chỉ dùng để chẩn đoán kỹ thuật, không được dùng làm kết quả khoa học hoặc căn cứ hậu nghiệm chọn tham số. Sau đó, e đã thực hiện hai đợt tune trên 10 scenario thuộc train_10, sử dụng Qwen3.5-9B.

| Tham số | Đợt 1 | Đợt 2 | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| ready_to_aggregate | 8/10 | 10/10 | Hệ hoàn thiện khả năng kết xuất. |
| Stage gave_up | 0 | 0 | Duy trì được ở cả hai đợt. |
| C2/C3/C4 | 1,00/1,00/1,00 | 1,00/1,00/1,00 | Chỉ chứng minh coverage cấu trúc. |
| Token/run | 255k | 178k | Giảm khoảng 30%; chưa tách tác động tắt thinking. |
| Thời gian/run | 533 giây | 309 giây | Giảm khoảng 42%; không thể quy hết cho harness. |
| LLM calls/run | 53,8 | 52,3 | Không giảm đáng kể. |
| Số test harness | 621 | 837 | Tăng phạm vi regression test. |

Ghi nhận: Sửa từ nguyên nhân gốc, loại bỏ các quan hệ không thể thất bại khỏi phần bằng chứng, tách generation và evaluation, ghi protocol_rev, cache/manifest, phát hiện lỗi đo token của baseline và lỗi extractor lẫn activity stub trước khi có kết quả chính thức.

Chưa đạt: Chưa có kết quả TN1/TN2; mới tune 9B qua router, trong khi trọng tâm nằm ở 0.8B–4B; bốn arm ablation chưa qua tune; cost vẫn cao; PROTOCOL_REV còn đổi đến 6 và chưa commit.

Kết quả hiện tại: ADDIE đợt 2 đạt 84,6 ở hệ đề xuất so với 85,9 ở ReAct-ISD; Total 85,7 so với 88,1. Alignment panel cao hơn ở 5/6 tín hiệu, nhưng cognitive congruence thấp hơn (0,760 so với 0,800). Đây chỉ là kết quả tune, không được dùng để kết luận trên quần thể scenario.

# 2. Các vấn đề khoa học cần khóa trước khi chạy lớn

- Nhiễu của judge: Không dùng biên độ 10,8 điểm ở Sprint 1 như một ngưỡng kiểm định hay cơ sở tuyên bố “tương đương”. Phải phân biệt độ biến thiên generation, judge khi chấm cùng output và khác biệt scenario. Kết luận dùng phân tích ghép cặp, effect size, CI và multiplicity correction đã định trước.

- Tính độc lập của alignment panel: Coverage C2–C4 bằng 1,00 là structural compliance, không chứng minh pedagogical validity. Nếu harness cưỡng chế đúng tiêu chí Bloom rồi cùng tiêu chí ấy được dùng làm evidence, phải công khai đây là phép kiểm phù hợp ràng buộc, không phải xác nhận độc lập về chất lượng giáo dục. Kiểm tra expert trên output ẩn danh, cùng một mẫu cho các hệ.

- ablation: Thiết kế multi/single × graph/prose thay đổi từng bundle cơ chế: multi còn fan-out, Developer tier, replan, thời điểm repair khác single. Chỉ được suy luận về bundle đã thử, không quy nhân quả cho riêng “số agent” hay “graph” một cách quá mức.

- Thinking, router và backend: Khóa chế độ thinking/temperature/decoding cho mọi hệ và lưu backend metadata. Tắt thinking đồng thời với các bản vá khác nên không được claim toàn bộ mức giảm token là nhờ thuật toán.

- Output dài và trajectory: Xác minh cả hai judge được cung cấp đủ output/chunking và không đánh giá nhầm nội dung dài thành “vắng mặt”. Báo Trajectory benchmark cap 20 song song với diagnostic 120 offline; không dùng Total làm thước đo duy nhất vì giới hạn hiển thị khác biệt với baseline khoảng 5 calls.

# 3. Phản hồi ba đề xuất

- Hai LLM judge full: ok

Giữ GPT-4o-mini và Gemini 2.5 Flash-Lite trên toàn bộ output của TN1. Lưu điểm từng judge riêng, phương thức gộp chốt trước, chấm offline và cache theo hash output. Nếu TN2 sử dụng ADDIE làm bằng chứng kết luận, các output liên quan cũng phải được chấm theo quy tắc thống nhất. Với chỉ hai judge, median số học tương đương trung bình cộng; không tự động loại bỏ bias. Cần thêm chuyên gia đánh giá để kiểm tra giá trị phép chấm.

- Cost cao hơn khoảng 12 lần: sẽ kết hợp limitation và trade-off

Báo số tuyệt đối, tỷ lệ so với ReAct-ISD, số call và thời gian; đặt cạnh measurable alignment signals, traceability và khả năng audit, nhưng không tuyên bố “chi phí được bù đắp’ nếu chưa có đánh giá người dùng chứng minh. Baseline workflow và harness agentic khác cơ chế vận hành, song khác biệt đó không làm mất ý nghĩa so sánh triển khai. Không thể kết luận là tiết kiệm chi phí; lưu ý mức giảm so với Sprint 1 không phải một before–after tương đương vì đã đổi đo token, kiến trúc và thinking.

(khi viết manuscript: AlignmentGraph-ISD incurs substantial computational overhead relative to lightweight workflow-based baselines. We report this cost alongside its measurable alignment signals, structural traceability, and auditability, without interpreting the approach as computationally more efficient.)

- Light thay hoàn toàn full: Không ok

Light chỉ phát triển lát cắt đại diện; full là thiết kế có quy mô triển khai. Không được chấm light rồi claim chất lượng chương trình ADDIE hoàn chỉnh. Dùng light cho tune và các phân tích phù hợp; trước freeze so sánh light–full trên cùng scenario, đặc biệt rubric phụ thuộc số lượng item (12, 17, 19, 22, 30 theo báo cáo). Full cần tập đánh giá độc lập đủ đại diện. Mọi baseline phải được so sánh trong phạm vi output tương thích. Chỉ dùng light làm đánh giá chính cho một claim bị giới hạn rõ ràng, sau khi bằng chứng xác nhận tính đại diện. riêng chỗ này em phải thật lưu ý.

# 4. Giao thức thực nghiệm thống nhất, thay thế đề xuất chưa nhất quán trước đây

Nguyên tắc: chất lượng khoa học trước; tiết kiệm bằng loại bỏ rerun, chấm offline, kiểm thử sớm và lặp có mục tiêu - không cắt các yếu tố quyết định độ tin cậy. Vì sinh hiện dùng temperature = 0,7, một run không được gọi là deterministic, cũng không dùng bootstrap theo scenario để thay thế hoàn toàn đo độ biến thiên giữa các lần sinh.

| Thành phần | Quyết định chốt |
| --- | --- |
| TN1: ladder | 4 size × 7 hệ × 90 scenario; một run chung cho cả bảy hệ. A0 và ReAct-ISD thêm hai lần chạy độc lập trên toàn bộ 4 size × 90 scenario. |
| TN2: ablation | 2 size (0.8B, 4B) × 4 arm × 30 scenario × 3 run độc lập; A0 được chạy trong chính TN2. |
| LLM judge | Hai judge full cho TN1; chấm từ output lưu. Trajectory cap 20 là benchmark và 120 là diagnostic, không sinh lại. |
| Alignment panel | Cấu hình chính chấm toàn bộ output có thể chấm; sensitivity bằng encoder/Bloom từ output lưu, không tái sinh. |
| Thống kê | Tầng chung 7 hệ dùng run chung và so sánh ghép cặp theo scenario. Phân tích repeat của A0/ReAct riêng, tránh coi ba lần sinh cùng scenario là 3 scenario độc lập. |
| Failure | Failure = 0 là layer triển khai nếu đã pre-specify; complete-case chỉ sensitivity; báo riêng fail rate và nguyên nhân. |
| Expert validation | 3–5 chuyên gia, chấm ẩn danh, sample phân tầng; đánh giá constructive alignment, feasibility, audit usefulness và thời gian sửa. |

Quy mô generation có thể: TN1 = 4 × 90 × (3 + 3 + 5 × 1) = 3.960 scenario-runs; TN2 = 2 × 4 × 30 × 3 = 720 scenario-runs; tổng = 4.680, so với thiết kế cũ 8.280. Các phép tính là khối lượng kế hoạch, không phải dự báo ngân sách; ước lượng token/giờ và dự phòng failure lấy từ tune sau freeze.

Cần lưu ý về ranh giới suy luận: Trong bảng so sánh cả bảy hệ, dùng bộ run chung. Hai repeat bổ sung chỉ nhằm kiểm độ ổn định A0–ReAct-ISD; không lấy 3 run của A0 so với 1 run của các baseline khác như một thiết kế lặp cân bằng.

# 5. Lộ trình Sprint 3 và Gate chuyển bước

## Giai đoạn 1: Hoàn tất Protocol_rev 6

Sửa lỗi quy đổi thời lượng, kế hoạch Evaluation/summative và đọc trajectory của hai scenario có điểm thấp. Tune train_10 trên light/full, thêm 0.8B và 4B, đủ bốn ablation arm. Không dùng test_90/test_30 để tune.

Điều kiện chuyển bước: Gate 1: mọi arm có thể hoàn tất; không lỗi parse/fallback/gave_up bất thường; cấu hình output cap/thinking/budget, scope light/full và cost được định nghĩa; không còn thay đổi phương pháp đang chờ.

## Giai đoạn 2: Freeze và preflight

Chốt judge roster, benchmark/diagnostic trajectory, sáu tín hiệu panel, failure policy, thống kê, run design.

Khóa code/prompt/model/config/split/protocol_rev. Kiểm split disjoint; smoke test cache/resume, offline scoring và backend migration.

Điều kiện chuyển bước: Gate 2: manifest, checksum, test package, preflight và ước lượng chi phí Pass; mọi thay đổi sau freeze cần ghi lý do và phạm vi ảnh hưởng.

## Giai đoạn 3: TN1 chính thức

Chạy theo rung nhỏ trước, checkpoint từng scenario, không trộn protocol versions; lưu generation, trajectory, token, judge và panel riêng. GPU bị ngắt thì resume cell còn thiếu; nếu đổi backend phải xác minh cấu hình suy luận tương đương.

Điều kiện chuyển bước: Gate 3: đủ coverage cell, không còn output lỗi không được giải trình; các bảng sinh tự động từ artifact đã khóa.

## Giai đoạn 4; TN2 + expert validation

Chạy factorial và repeats; chọn mẫu đánh giá ẩn danh cho 3-5 chuyên gia; kiểm các ca phản ví dụ, cost/failure/quality trade-off và điều kiện đại diện light/full.

Điều kiện chuyển bước: Gate 4: phân tích đúng đơn vị scenario, báo CI/effect size/multiplicity, không bỏ kết quả bất lợi.

## Giai đoạn 5; Manuscript và submission

Đồng bộ toàn bộ manuscript với phương pháp mới (17 quan hệ: 3 core, 14 phụ), hoàn thiện Related Work/Discussion/Threats/Conclusion, bản reproducibility và rà soát claim.

Điều kiện chuyển bước: Gate 5: không TBD, không lệch code-paper-artifact; bản tiếng Anh và template đúng tạp chí; không tuyên bố vượt bằng chứng.

# 6. Kết luận và nhiệm vụ tiếp theo

E đã chủ động phát hiện lỗi đo, truy nguyên bug và phản biện có căn cứ đề xuất chỉ sử dụng một judge full. Đồng thời, không nên chạy lại TN1/TN2 ngay mà sẽ tập trung hoàn thành Giai đoạn 1, 2, khóa phương pháp rồi mới cấp phép chạy lớn. Không thêm tính năng mới hoặc tối ưu sau khi nhìn kết quả test chính thức. Báo đúng cả kết quả bất lợi về cost, Trajectory và cognitive congruence; giá trị của nghiên cứu phải đến từ bằng chứng về robustness, measurable alignment signals và auditability, không phải từ điểm số được lựa chọn hậu nghiệm.

Chốt: Tiếp tục PA2 (graph-guided multi-agent harness với SLM); Q2 là mục tiêu đầu ra tối thiểu, không hạ chuẩn nghiên cứu. Chỉ phê duyệt chạy chính thức sau khi Gate 1 và Gate 2 đạt; ưu tiên thí nghiệm one-shot, resumable, không rerun do các lỗi có thể chặn trước.

Kết luận

Ghi nhận tiến bộ kỹ thuật của Sprint 2, nhưng chưa phê duyệt chạy lại TN1/TN2. Mục tiêu Q2 là mức đầu ra tối thiểu, không phải lý do giảm mwcss chuẩn khoa học; giữ khả năng nâng chất lượng lên Q1 nếu bằng chứng cho phép. Nên trước mắt, phải hoàn tất giao thức và preflight trước code freeze, sau đó mới tiến hành thực nghiệm chính thức.