NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỊNH HƯỚNG TIẾP THEO

# 1. Nhận xét tổng thể

Điểm tích cực nhất của Sprint 1 không nằm ở kết quả thực nghiệm chính thức, vì báo cáo đã nêu rõ ladder chưa chạy và mọi số hiện tại chỉ đo trên một scenario thuộc train_30. Điểm tích cực thật sự là e đã phát hiện, truy vết và vá được nhiều lỗi ở tầng harness, làm cho hệ từ trạng thái hỏng từng phần chuyển sang trạng thái có thể chuẩn bị cho thí nghiệm chính thức.

Tuy vậy, bản hiện tại chưa được phép dùng như bằng chứng khoa học cuối cùng. Các số LLM judge trong sprint không nên đưa vào bài báo hoặc luận văn như kết quả chính, vì chúng được đo trên một scenario duy nhất và bản thân judge có biên dao động lớn. Giai đoạn này cần được xem là sprint ổn định hệ thống, đóng các lỗi phương pháp, chuẩn hóa thiết kế thí nghiệm và chuẩn bị cho code freeze.

Định hướng thầy thấy hợp lý và thống nhất là phương án 2: không quay lại bài toán controlled refinement đầy đủ ở giai đoạn này, mà chốt hướng “graph-guided multi-agent harness cho ISD bằng small language models”. Hướng này phù hợp hơn với bằng chứng hiện có, vừa sức hơn với e, và có xác suất Q2 thực tế hơn nếu manuscript được viết trung thực, không overclaim.

# 2. Đánh giá tiến độ Sprint 1

Sprint 1 nên được đánh giá như một giai đoạn kiểm định và làm sạch cơ chế, không phải là giai đoạn thực nghiệm báo cáo. Các điểm chính như sau:

| Nội dung | Kết quả/nhận xét của GVHD |
| --- | --- |
| Mục tiêu sprint | Ổn định harness trước code freeze; chưa phải thí nghiệm chính thức. Đây là cách làm đúng vì nếu chạy ladder trên hệ còn lỗi C1, C5, P10/P11 thì toàn bộ ngân sách thực nghiệm sẽ bị lãng phí. |
| Tính kỷ luật kỹ thuật | Tốt. Các bản vá xuất phát từ triệu chứng đo được trên run cụ thể; nhiều lỗi được tái hiện bằng test. Số test tăng từ 367 lên 621 là tín hiệu tốt về kiểm soát chất lượng code. |
| Tình trạng quan hệ lõi | Có tiến bộ rõ: P10/P11 từ 0.00/0.00 lên 1.00/1.00; C5 từ rất thấp về 1.00 trong run xác nhận. Điều này cho thấy graph audit phản ứng đúng với lỗi kỹ thuật. |
| Chi phí vận hành | Rất đáng lo. Hệ đề xuất đang tốn 148–347 call và 553k–1.30M token/run, cao hơn react-isd 15–55 lần. Đây là rủi ro lớn nhất cho bài báo nếu không tối ưu hoặc không được diễn giải như trade-off của auditability. |
| Giá trị khoa học của số hiện tại | Chỉ có giá trị chẩn đoán. Chưa được dùng làm Results chính vì mới dựa trên một scenario train_30. test_90 vẫn phải giữ nguyên cho thí nghiệm chính thức. |
| Tình trạng manuscript | Chưa đồng bộ với code sau pivot. Bản thảo còn mô tả thiết kế cũ trong khi hệ thật đã chuyển sang 2x2 factorial, 16 relation và panel 6 tín hiệu. Đây là việc phải sửa trước khi viết Results. |

# 3. Điểm mạnh cần ghi nhận

## 3.1. Em đã hiểu đúng bản chất “harness” thay vì chỉ gọi LLM

Điểm mạnh đầu tiên là em không xây dựng một demo sinh chương trình đào tạo đơn giản. Hệ đã được tổ chức quanh các thành phần điều phối: stage loop, developer tier, substrate, relation registry, deterministic repair, audit graph và telemetry. Cách thiết kế này giúp luận văn có nền tảng kỹ thuật rõ, không dừng ở mức prompt engineering.

Hơn nữa, việc phân biệt rõ model và harness là đúng: model chỉ sinh nội dung, còn harness điều phối stage, giới hạn quyền đọc/ghi, kiểm tra tham chiếu, ghi graph và để lại dấu vết audit. Đây là trục đóng góp nên tiếp tục giữ.

## 3.2. Kỷ luật auditability được giữ đúng ở điểm khó

Một điểm rất ok là em đã gỡ cơ chế repair tạo cạnh C5 giả, dù việc này có thể làm residual violation tăng. Quyết định này đúng về đạo đức nghiên cứu và đúng về bản chất của đề tài: hệ thống được xây để làm cho alignment trở nên có thể kiểm tra, không được tự bịa quan hệ để đóng check. Đây là luận điểm nên đưa vào phần Discussion như một ví dụ về ranh giới giữa repair cấu trúc và viết lại nội dung.

## 3.3. Đã nhận diện được khác biệt giữa LLM judge và alignment panel

Báo cáo đã phát hiện một điểm rất quan trọng: LLM judge và alignment panel không đo cùng một construct. LLM judge đánh giá chất lượng nội dung theo rubric ADDIE và trajectory, trong khi alignment panel đo các tín hiệu tương ứng giữa objective, activity và assessment. Việc hai công cụ cho kết quả khác nhau không phải là mâu thuẫn, mà chính là lý do RQ2 tồn tại.

Tuy nhiên, em phải rất cẩn thận chỗ này: alignment panel deterministic không đồng nghĩa với “đã chứng minh constructive alignment”. Nó chỉ cho thấy các measurable signals của constructive alignment. Muốn claim mạnh hơn cần expert validation.

## 3.4. Định hướng Q2 là phù hợp với năng lực và bằng chứng hiện có

Chọn Q2 là hợp lý: mục tiêu vẫn cao, nhưng cho phép bài tập trung vào đóng góp framework, benchmark và evidence chặt chẽ thay vì phải có một human study rất lớn như kỳ vọng ở các tạp chí Q1 mạnh.

# 4. Những vấn đề còn yếu và phải sửa

## 4.1. Chưa có kết quả thực nghiệm chính thức

Em cần hiểu rõ: Sprint 1 mới chứng minh rằng hệ đã đủ ổn để chuẩn bị chạy, chứ chưa chứng minh phương pháp tốt hơn baseline. Mọi số hiện tại đều trên một scenario thuộc train_30, do đó chỉ dùng cho debug, không dùng trong bài báo. Khi viết, không được lấy các số “thắng 7/7 run” hay “C3/C4 không chồng lấn” làm claim chính thức, trừ khi được tái hiện trên test_90 hoặc test_30 theo đúng protocol.

## 4.2. Token cost là rủi ro lớn nhất

Chi phí 15–55 lần so với react-isd là quá cao nếu manuscript định vị hệ là hiệu quả. Vì vậy, tuyệt đối không được dùng claim “cost-efficient”. Cách diễn giải hợp lý là: hệ đánh đổi chi phí để mua explicit alignment state, auditability và robustness trên SLM. Tuy nhiên, trước khi chấp nhận limitation, em phải làm đúng bốn việc: truy stage assessment, đo tỷ lệ prompt/completion, áp dụng adaptive batching, và đo lại STAGE_MAX_TURNS trên một lát train_30.

## 4.3. Manuscript đang lệch với hệ thật

Đây là lỗi quản trị nghiên cứu, không chỉ là lỗi trình bày. Code đã pivot sang thiết kế 2x2, 16 relations, 6 tín hiệu panel; manuscript vẫn mô tả thiết kế cũ. Nếu không đồng bộ ngay, sau này phần Method, Experiments, Results và Discussion sẽ mâu thuẫn nhau. Em nên đồng bộ manuscript trước khi chạy thí nghiệm chính thức, ít nhất ở mức skeleton Method/Experiment/Claim; riêng Results chỉ viết sau khi có số chính thức.

## 4.4. Trajectory cap của judge có thể tạo bất công cho hệ phân rã

Evaluator hiện chỉ đưa 20 tool call đầu cho judge trajectory. react-isd chỉ khoảng 5 call nên được thấy trọn, còn hệ phân rã sinh 150–350 call nên judge chỉ thấy phần đầu. Điều này có thể khiến Trajectory bị trừ do giới hạn hiển thị, không phản ánh hành vi thật. Vấn đề này phải chốt trước khi chạy ladder, vì nếu đổi sau khi chạy sẽ buộc chấm lại hoặc làm kết quả thiếu nhất quán.

## 4.5. Alignment panel cần được bảo vệ chặt

Panel deterministic là điểm mạnh, nhưng reviewer có thể hỏi: “Nó có thật sự đo constructive alignment không?” Câu trả lời đúng là: panel đo các measurable signals liên quan đến constructive alignment, không thay thế expert judgment. Cognitive congruence vẫn dùng cosine để ghép cặp trước khi so Bloom, nên không hoàn toàn độc lập với Family A. Chỉ Porter và Webb-Bloom là hai tín hiệu có tính đối trọng tốt hơn với cosine. Điểm này phải nói trước, không chờ reviewer bắt.

# 5. Trả lời các câu hỏi xin ý kiến

## Có nên giữ trần 20 tool call của Trajectory judge không?

không nên để trần 20 tool call là cơ sở duy nhất cho Trajectory. Trần 20 có giá trị nếu cần giữ so sánh với benchmark gốc, nhưng nó bất lợi cơ học cho các hệ phân rã dài. E nên chia hai lớp:

Lớp benchmark-comparable: giữ trần 20 để đối chiếu với thiết lập gốc, nhưng ghi rõ limitation.

Lớp diagnostic/fairness: chấm thêm với trần 120 hoặc một cơ chế tóm tắt trajectory đã định nghĩa trước, đủ bao phủ một run điển hình của hệ phân rã.

Điểm quan trọng ở đây là phải lưu toàn bộ trajectory và chấm offline bằng cùng một protocol đã khóa. Như vậy không cần chạy lại output, chỉ cần chấm lại trajectory nếu cần. Không được thay trần sau khi đã thấy kết quả test_90.

## Điểm Trajectory đi ngược thì nên xử lý thế nào?

Không nên cố “hòa giải” Trajectory bằng cách che đi hoặc giảm vai trò của nó một cách hậu nghiệm. Nên báo cáo ba điểm ADDIE, Trajectory, Total song song, nhưng narrative chính của RQ1 nên dẫn bằng ADDIE vì nó đo chất lượng thiết kế. Trajectory đo process conformance/tool-use, không phải chất lượng sư phạm của chương trình ADDIE.

Total = 0.7 x ADDIE + 0.3 x Trajectory là công thức của benchmark, không phải primary metric của nghiên cứu này. Vì vậy Total chỉ nên dùng để đối chiếu với benchmark, không dùng làm claim chính.

Total = 0.7 x ADDIE + 0.3 x Trajectory

## Đồng bộ manuscript ngay hay chờ tune?

Phải đồng bộ ngay ở mức cấu trúc. Không viết Results từ số sprint, nhưng phải sửa Method, Experiment setup, Claims và Limitations theo hệ thật sau pivot. Nếu chờ tune xong mới sửa, nguy cơ là thiết kế thí nghiệm sẽ bị kéo theo bản thảo cũ, hoặc ngược lại Results mới sẽ không khớp với Method.

Cụ thể, cần sửa ngay các điểm: 13 relation thành 16 relation; 7 tín hiệu panel thành 6 tín hiệu; ablation cũ thành factorial 2x2; loại bỏ các claim về verifier nếu không còn đúng; cập nhật role decomposition, developer tier, graph/prose substrate và failure policy.

## Expert validation nên triển khai khi nào và quy mô bao nhiêu?

Đối với mục tiêu Q2, e hãy xác định expert validation ở mức vừa phải nhưng nghiêm túc. Không cần quá lớn, nhưng bắt buộc phải có để bài không bị xem là chỉ tự chấm bằng máy.

| Mức | Quy mô đề xuất | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Tối thiểu chấp nhận được | 3 chuyên gia/giảng viên có kinh nghiệm thiết kế học phần | Xác nhận định tính và chấm một mẫu nhỏ về constructive alignment, tính khả thi, tính rõ ràng. |
| Khuyến nghị | 5 chuyên gia, mỗi người chấm 8–12 sản phẩm đã ẩn tên hệ | Có thể báo cáo agreement mô tả, nhận xét định tính và so sánh với panel deterministic. |
| Tốt hơn nếu còn thời gian | 5–7 chuyên gia, rubric ổn định, có vòng pilot | Tăng độ tin cậy nếu muốn nhắm journal Q2 tốt hoặc chuẩn bị mở rộng lên Q1. |

Expert validation nên làm sau code freeze và sau khi có output chính thức của một mẫu scenario đại diện. Không dùng chuyên gia để chọn phương pháp hoặc tinh chỉnh prompt sau khi đã nhìn kết quả, vì như vậy sẽ tạo nguy cơ hậu nghiệm.

## Có nên chuyển sang “graph lái model” trước ladder không?

Không chuyển ngay trước ladder. Hướng “graph lái, model điền” có lợi về referential integrity, nhưng nó thay đổi cấu trúc claim: C2–C5/P5/P10/P11 sẽ trở thành bảo đảm bằng xây dựng thay vì evidence về construct validity. Khi đó RQ2 panel phải gánh toàn bộ phần semantic alignment.

Với mục tiêu Q2 và tiến độ hiện tại, e nên: hoàn thành tune trên kiến trúc hiện tại trước; chỉ triển khai graph-driven binding nếu tune cho thấy lỗi tham chiếu vẫn phổ biến hoặc cost do read/repair sai reference quá cao. Nếu triển khai, phải viết lại contribution theo hai tầng:

- 1- Tầng cấu trúc: referential integrity được guaranteed by construction và kiểm bằng test.

- 2 - Tầng ngữ nghĩa: semantic/cognitive alignment được đo bằng panel và/hoặc expert validation.

Không được triển khai cơ chế mới sau khi đã chạy test_90, trừ khi chấp nhận chạy lại toàn bộ thí nghiệm chính thức.

## Experimental setup và alignment panel hiện tại có defensible không?

Có thể defensible cho Q2, nhưng chỉ khi được đóng gói đúng. Điều kiện bắt buộc là: panel phải pre-specified; không có primary endpoint; không claim “đo đầy đủ constructive alignment”; báo cả sensitivity; nêu rõ cognitive congruence có dùng cosine để ghép cặp; dùng failure=0 làm layer chính; test_90/test_30 phải disjoint với train_30; và có expert validation hoặc ít nhất qualitative expert audit để nối kết panel với giá trị giáo dục.

ở đây, khi đánh giá, Thầy có thể coi việc chấp nhận panel như một instrument phụ trợ mạnh cho RQ2, nhưng không chấp nhận panel như bằng chứng duy nhất để tuyên bố hệ “đạt constructive alignment”.

# 6. Định hướng tiếp theo theo phương án 2

Phương án 2 được chốt như sau: không mở rộng bài sang controlled lifecycle refinement ở giai đoạn này. Trọng tâm bài báo và luận văn là “harness đa tác tử có graph tường minh để giúp SLM tạo thiết kế ADDIE ổn định, auditable và có measurable alignment signals tốt hơn các baseline”.

## 6.1. Tên và định vị nên dùng

Tên tiếng Anh khuyến nghị cho manuscript Q2 (thay đổi 1 chút sau khi thực nghiệm – điều này hoàn toàn bình thường):

AlignmentGraph-ISD: A Graph-Guided Multi-Agent Harness for Auditable Instructional Systems Design with Small Language Models

Tên này tốt hơn vì khớp với bằng chứng hiện có: graph-guided, multi-agent, auditable, ISD, small language models. Không dùng “controlled refinement” nếu chưa có thí nghiệm refinement sau triển khai.

## 6.2. Claim chính được phép dùng

- AlignmentGraph-ISD giúp SLM duy trì output completeness/robustness tốt hơn trong thiết kế ADDIE end-to-end, nếu kết quả ladder xác nhận.

- Alignment graph làm cho các quan hệ giữa mục tiêu, hoạt động, nội dung và đánh giá trở thành explicit và auditable.

- Alignment panel deterministic cho thấy các measurable signals của constructive alignment, không phụ thuộc vào LLM judge.

- Chi phí cao hơn là trade-off để có explicit state, audit trail và kiểm soát tham chiếu; không claim rẻ hơn.

- Kết luận chỉ giới hạn trên ladder Qwen 0.8B–9B và benchmark ISD-Agent-Bench mở rộng.

## 6.3. Claim bị cấm

| Không được viết | Lý do | Cách viết thay thế |
| --- | --- | --- |
| “Vượt trội toàn diện” | Kết quả hiện có và bản chất nhiều instrument không ủng hộ claim này. | “Competitive, robust, and more auditable under the tested SLM setting.” |
| “Đo được đầy đủ constructive alignment” | Panel chỉ đo measurable signals, chưa validate construct. | “Measures explicit signals related to constructive alignment.” |
| “Verifier cải thiện chất lượng” | Sprint cho thấy verifier chủ yếu là safety net/audit, chưa chứng minh tăng score. | “Verifier provides repair backstop and audit evidence.” |
| “Hệ rẻ hơn baseline” | Cost hiện cao hơn 15–55 lần react-isd. | “The method trades additional cost for explicit state and auditability.” |
| “Kết quả giữ cho mọi SLM” | Mới thiết kế trên Qwen ladder. | “Observed on the Qwen3.5 0.8B–9B ladder.” |

## 6.4. Lộ trình làm việc bắt buộc

| Ưu tiên | Việc cần làm | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chạy lại đủ 4 arm trên cùng scenario để kiểm tra parity kỹ thuật sau C5 fix. | Bảng coverage, cost, gave_up, panel 6 tín hiệu cho 4 arm. |
| 2 | Truy nguyên stage assessment gây tốn lượt và gave_up. | Báo cáo nguyên nhân: read cost, batch size, schema reject, hoặc context compaction. |
| 3 | Tối ưu cost theo thứ tự: prompt/completion audit, adaptive batching, đo lại STAGE_MAX_TURNS. | Bảng trước/sau; không được đổi treatment một cách làm lệch ablation. |
| 4 | Chạy tune đầy đủ train_30, chưa đụng test_90. | Quyết định code freeze dựa trên tune; khóa budget, prompt, model, judge. |
| 5 | Tạo test_30 stratified, seed 42, disjoint với train_30. | File manifest và script kiểm disjoint. |
| 6 | Đồng bộ manuscript theo thiết kế sau pivot. | Method/Experiment/Claim đã cập nhật; Results để trống đến khi có số chính thức. |
| 7 | Code freeze và gắn tag. | Tag repo, manifest, checksum, config snapshot. |
| 8 | Chạy TN1 ladder và TN2 ablation. | TN1: 7 agent x 4 size x 3 run x 90 scenario. TN2: 4 arm x 2 size x 3 run x 30 scenario. |
| 9 | Expert validation mẫu nhỏ. | Rubric, phiếu chấm, thống kê mô tả, nhận xét chuyên gia. |
| 10 | Viết bản Q2 hoàn chỉnh. | Manuscript tiếng Anh, response-ready, đầy đủ limitations và reproducibility. |

# 7. Thiết kế thí nghiệm chính thức

## 7.1. TN1 — Ladder comparison

TN1 trả lời RQ1 và RQ2 ở cấp so sánh với baseline. Cấu hình: Qwen3.5 0.8B/2B/4B/9B; 7 agent gồm A0 và 6 baseline; 90 scenario test_90; 3 run độc lập mỗi ô; 2 LLM judge cố định; alignment panel 6 tín hiệu với cấu hình chính và sensitivity star. Output failure phải được báo riêng và layer chính là failure = 0.

Delta_s = score(A0, s) - score(baseline, s)

DiD = Delta_largest - Delta_smallest

Trong diễn giải DiD, giá trị âm nghĩa là lợi thế của A0 lớn hơn ở model nhỏ. Không được dùng một khác biệt tại một size để suy ra xu hướng theo size.

## 7.2. TN2 — Ablation factorial 2x2

TN2 trả lời cơ chế nào đóng góp gì. Thiết kế cần dùng 4 arm: multi-graph, multi-prose, single-graph, single-prose; 2 size là 0.8B và 4B; 30 scenario test_30; 3 run độc lập. Không dẫn narrative ablation bằng LLM judge; metric chính là internal audit metrics và alignment panel deterministic.

A0 trong TN2 phải chạy lại trong chính TN2. Không được lấy A0 từ TN1 để so với các arm TN2 vì judge session, scenario set và context thí nghiệm khác nhau.

## 7.3. Công thức dùng trong bài phải viết an toàn

Để tránh lỗi công thức khi chuyển Word/PDF, trong bản DOCX nên dùng công thức dạng text hoặc ảnh/vector được kiểm render. Không dùng equation field phức tạp nếu chưa kiểm bằng PDF. Các công thức tối thiểu có thể viết như sau:

Total = 0.7 x ADDIE + 0.3 x Trajectory

sim(S,T) = (1 / |S|) x sum_{u in S} max_{t in T} max(0, cos(e_u, e_t))

Porter(X,Y) = 1 - 0.5 x sum_i |X_i - Y_i|

coverage(R) = count(items with at least one required edge R) / count(all required items)

DiD = [score(A0, largest) - score(B, largest)] - [score(A0, smallest) - score(B, smallest)]

Sau mỗi công thức trong manuscript, cần giải thích biến ngay bên dưới. Ví dụ: S và T là hai tập văn bản artifact; e_u là embedding của đoạn u; max(0, cos) là rectified cosine dùng để đưa thang về [0, 1], không phải ngưỡng matching.

# 8. Nhận xét cụ thể về manuscript cần sửa

8.1. Abstract

Abstract cần viết lại theo hướng PA2. Không mở bằng controlled refinement nếu phần thực nghiệm không kiểm refinement. Abstract nên có bốn câu chuyện: rào cản dùng LLM thương mại trong ISD; SLM on-premise khả thi nhưng cần harness; AlignmentGraph-ISD tạo explicit alignment state và audit trail; kết quả chính sẽ là robustness, ADDIE quality, alignment signals và cost trade-off.

8.2. Introduction

Introduction phải bớt tham vọng. Gap trung tâm là: chưa có đánh giá hệ thống nào cho thấy một agent harness duy trì được chất lượng ISD end-to-end khi model nhỏ đi, và chưa có cách đo các tín hiệu alignment không phụ thuộc hoàn toàn vào LLM judge. Không biến MAS thành giả định đúng; MAS chỉ là giải pháp đề xuất.

8.3. Method

Method phải mô tả đúng hệ sau pivot: vòng act-observe, hai agent_mode, graph/prose substrate, relation registry 16 cạnh, developer tier, deterministic repair, reconciliation và aggregate. Cần phân định thật rõ cái gì là model-dependent và cái gì là deterministic harness.

8.4. Experimental setup

Experiment setup cần khóa trước khi chạy: dataset splits, seed, prompt, model checkpoints, serving envelope, output cap, trajectory cap, failure policy, judge models, alignment panel, sensitivity arms, và quy tắc đọc panel. Không được chỉnh sau khi xem kết quả.

8.5. Results

Results chỉ được viết từ TN1/TN2 chính thức. Các số sprint đưa vào phụ lục kỹ thuật hoặc phần Engineering Log nếu luận văn cần, nhưng không đưa vào paper như kết quả khoa học. Nếu muốn dùng sprint để giải thích quá trình phát triển, chỉ viết định tính: “The harness was stabilized before the official evaluation.”

8.6. Discussion và Limitations

Discussion phải trung thực với các mặt bất lợi: cost cao, trajectory bị phạt, một họ model Qwen, benchmark tự động, panel chưa validate construct, chưa triển khai classroom study. Chính sự trung thực này sẽ làm bài Q2 vững hơn.

9. Nhận xét gửi em

Em đã có tiến độ tốt trong Sprint 1. Điểm đáng ghi nhận là em không chỉ chạy mô hình để lấy số, mà đã đọc trajectory, phát hiện lỗi thật, vá lỗi có bằng chứng và tăng test để khóa lại các failure mode. Việc sửa C1, P10/P11 và C5 cho thấy em đã hiểu rằng AlignmentGraph chỉ có giá trị khi các quan hệ trong graph là quan hệ thật, không phải quan hệ do repair tự bịa ra để đóng check.

Tuy nhiên, em cần phân biệt rất rõ giữa “hệ đã chạy được” và “phương pháp đã được chứng minh”. Sprint này mới thuộc loại thứ nhất. Các số trên một scenario train_30 chưa được đưa vào bài báo; chúng chỉ cho thấy hệ đo và hệ chạy đã đủ ổn để chuẩn bị thực nghiệm chính thức. Từ thời điểm này, ưu tiên không phải là thêm tính năng mới, mà là khóa thiết kế, giảm cost, đồng bộ manuscript, chạy tune đầy đủ, rồi code freeze trước khi chạm test_90.

Về định hướng công bố, thầy thống nhất chuyển sang mục tiêu Q2 theo phương án 2. Bài không nên tự nhận là giải quyết controlled refinement nếu chưa có thí nghiệm refinement. Định vị đúng là: một graph-guided multi-agent harness giúp small language models tạo thiết kế ISD/ADDIE có cấu trúc, có thể audit, và có các tín hiệu alignment đo được tốt hơn trong bối cảnh thí nghiệm đã khóa.

Các claim cần tránh tuyệt đối: vượt trội toàn diện; rẻ hơn baseline; chứng minh đầy đủ constructive alignment; mở rộng kết luận cho mọi SLM; dùng số sprint làm kết quả chính. Các claim được phép dùng phải đi kèm điều kiện và bằng chứng chính thức.

# 10. Kết luận

Thầy đồng ý với e là tiếp tục theo phương án 2 và hướng tới bài báo Q2, với điều kiện phải hoàn thành các đầu việc bắt buộc trước khi chạy thí nghiệm chính thức. Đây là hướng phù hợp nhất với thực trạng của đề tài: có đóng góp framework, có bằng chứng kỹ thuật đang hình thành, có khả năng viết được bài ở giao điểm AI in Education và Educational Technology, nhưng chưa đủ điều kiện để claim mạnh kiểu Q1.

Trọng tâm từ nay đến code freeze là: không mở rộng scope, không thêm cơ chế mới theo cảm tính, không dùng test_90 để tune, không đưa số sprint vào Results, và không viết manuscript lệch với code. Khi đã có TN1/TN2 chính thức, lúc đó mới quyết định mức journal Q2 cụ thể và cách định vị cuối cùng.

# Phụ lục - Checklist trước khi chạy chính thức

- Đã chạy đủ 4 arm sau bản vá C5.

- Đã truy xong stage assessment và cắt nguyên nhân cost lớn nhất.

- Đã đo tỷ lệ prompt/completion token và áp dụng adaptive batching nếu cần.

- Đã đo lại STAGE_MAX_TURNS trên train_30, không chọn bằng cảm tính.

- Đã chốt trajectory cap: 20-only, 120-only, hoặc báo cả hai; quyết định phải có trước test_90.

- Đã tạo test_30 stratified, seed 42, disjoint với train_30.

- Đã đồng bộ manuscript: 2x2 factorial, 16 relation, 6 signal panel, đúng thiết kế sau pivot.

- Đã khóa prompt, config, model checkpoint, seed, judge và failure policy.

- Đã gắn tag code freeze và lưu manifest/checksum.

- Đã chuẩn bị rubric expert validation.